|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| وزارة المياه والــري**سلطة وادي الأردن** |  رقم المناقصة : ل /22 / 3/5/2022 **تاريخ المناقصة : - 16 /11 / 2022** |  |
|  |  |  |

 **تحتاج سلطة وادي الأردن إلى اللوازم المبينة في الجدول أدناه ، وحسب الشروط والمواصفات المبينة راجيا تقديم عرضكم الى لجنة الشراء الرئيسية في سلطة وادي الاردن:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **على المتعهد تفقيط الأسعار كتابة .**
2. **على المتعهد تقديم كفالة دخول المناقصة 3% صالحة لمدة ثلاثة أشهر(كفالة بنكية اوشيك مصدق) .**
3. **على المتعهد تقديم تعهد عدلي 115% ضد سوء المصنعية عند الإحالة .**

على المتعهد تقديم كفالة حسن تنفيذ 10% من قيمة الإحالة والتي تزيد مدة تسليمها عن أسبوع.بعد صدور قرار الإحالة ،( تقدم جميع الكفالات بإسم عطوفة أمين عام سلطة وادي الأردن /بالإضافة لوظيفته) .1. **على المتعهد كتابة الرقم الضريبي .**
2. **على المتعهد تقديم شهادة سجل تجاري ذات علاقة بالاعمال المطلوبة.**
3. **صلاحية العرض لا تقل عن ثلاثة أشهر على الاقل .**
4. **تحسب غرامات التأخير حسبالنظام المشتريات رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبة.**
5. **على المتعد تقديم براءة ذمة من ضريبة الدخل لمن يزيد قرار إحالته عن ( 1000 ) ألف دينار.**
6. **تقديم كفالة صيانة 5% من قيمة الإحالة ( إذا كانت مطلوبة ومذكورة في قرار الإحالة ).**
7. **دفع رسوم الطوابع خلال ثلاث أيام عمل من اشعار الإحالة في الدائرة المالية في السلطة .**
8. **الأسعار بالدينار الأردني وذكر السعر الافرادي والسعر الإجمالي شامل كافة الرسوم والضرائب.**
 | 1. **على المتعهد ختم المناقصة بختم الشركة والتوقيع عند إجراء أي تصحيح أو تغيير .**
2. **يلتزم المتعهد بتعبئة نموذج المناقصة المعتمد من السلطة او يرفقه بالعرض المقدم منه بعد ختمه.**
3. **يجب على المتعهد زياره الموقع لتحديد الاعمال المطلوبة منه قبل تقديم العرض ويعتبر بانه مطلع على كامل الاعمال .**
4. **عند تنفيذ الأعمال المطلوبة يتم تكليف مهندس من قبل السلطة للأشراف على الأعمال خلال مدة التنفيذ.**
5. **يتم تسليم الموقع خطيا قبل البدء بالاعمال.**
6. **عند انتهاء المتعهد من تنفيذ الاعمال علية تسليم الموقع نظيفا من اي بقايا ناتجه عن اعمال الصيانه.**
7. **علية الألتزام بقواعد السلامة العامة.**
8. **انهاء الأعمال خلال 45 يوم عمل كحد اقصى من تاريخ تبليغ المناقص لقرار الاحالة .**

**العنوان : سلطة وادي الأردن – منطقة العبدلي / حي الشميساني – شارع جابر بن حيان - خلف فندق الماريوت - مديرية العـطاءات والمشتريات / الطابق الثالث . تلفاكس (5680957)****\*\* ملاحظة : الكفالات المذكورة في الشروط أعلاه تقدم حسب طلب السلطة .**  |

 **عضو عضو رئيس اللجنة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البند | وصف العمل | الوحدة | الكمية  | السعر الافرادي رقما وكتابة  | السعر الاجمالي رقما وكتابة  | ملاحظات اخرى  |
| 1 | تنفيذ صيانة تجويف تحت جسر سد الموجب من الجهتين (Up & Down Stream)بالدبش والباطون وعمل ربراب لسد الموجب حسب وصف العمل المرفق. | المقطوع | ـــــــــــــــــــــــــ |  |  |
| القيمة الاجمالية رقما وكتابة: |  |  |  |

**اسم المتعهد** ......................................................... **ص . ب** ......................... **رقم الهاتف** .............................. **التوقيع** ............................. **التاريخ** /  **/ 2023**